PLANTILLA PARA FORMULAR PROYECTOS

DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Enfoque basado en PMBOK® Guide – Eighth Edition | Orientada a creación de valor sostenible

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Asignatura | Gestión de Proyectos |
| Docente | Víctor Godoy Beragua |
| Equipo / Integrante | Alessandro Arenas Valdés |
| Organización / Caso | TraderMind – Plataforma SaaS para Traders Discrecionales |
| Fecha | Abril 2026 |
| Versión | v1.0 |

# 1. Criterios de diseño de la propuesta

La propuesta TraderMind demuestra que la transformación digital en el ámbito del trading discrecional no consiste en agregar más indicadores técnicos o reportes de rendimiento, sino en rediseñar el proceso de toma de decisiones del trader, incorporando registro estructurado, análisis conductual y retroalimentación automática para producir resultados sostenibles.

El presente proyecto se ejecutará en fases secuenciales con puntos de decisión go/no-go explícitos: primero validación cualitativa mediante entrevistas y cuantitativa mediante encuestas, asegurando evidencia suficiente antes del desarrollo a traders intermedios que la inconsistencia conductual es el problema prioritario y que existe disposición de pago antes de escribir una línea de código. Solo confirmado ese supuesto se avanzará al desarrollo del MVP, el cual estará acotado a tres funcionalidades core: el check pre-trade, el registro post-trade y el dashboard conductual. El éxito de cada iteración se medirá con indicadores específicos del producto — porcentaje de trades registrados dentro del plan, tasa de activación en las primeras 48 horas y churn mensual — no por avance técnico.

Problema de negocio que se resuelve:

El crecimiento del trading minorista ha experimentado una expansión significativa a partir del año 2020, impulsado por la digitalización de servicios financieros, la masificación de plataformas móviles y la reducción de barreras de entrada. Según reportes de la industria fintech y mercados financieros, millones de usuarios a nivel global participan activamente en trading, con un crecimiento particularmente acelerado en mercados emergentes, incluyendo Latinoamérica.

No obstante, evidencia académica en el campo de las finanzas conductuales indica que entre un 70% y 90% de los traders minoristas no logra mantener rentabilidad sostenida en el tiempo, siendo la principal causa no la falta de conocimiento técnico, sino errores sistemáticos en la toma de decisiones.

Entre los principales factores identificados se encuentran:

- ejecución de operaciones fuera del plan definido,

- sobreoperación (overtrading),

- influencia de sesgos cognitivos como aversión a la pérdida y exceso de confianza,

- ausencia de registro estructurado de decisiones,

- falta de retroalimentación basada en comportamiento.

Estos factores generan pérdidas acumulativas que deterioran el rendimiento del trader, incrementan el drawdown y reducen la capacidad de aprendizaje sobre su propia operativa.

En este contexto, el problema no radica en la inexistencia de herramientas digitales, sino en que las soluciones actuales priorizan métricas técnicas (rentabilidad, ratio riesgo/beneficio, win rate), sin abordar de forma efectiva el componente conductual del usuario, el cual ha sido identificado como el principal determinante del desempeño en trading discrecional.

La hipótesis del proyecto establece que una solución digital orientada al análisis conductual —que obligue al registro de decisiones clave, entregue retroalimentación accionable y facilite la visibilidad de patrones de error— puede reducir significativamente la incidencia de errores operativos y mejorar la consistencia del trader en el tiempo.

En consecuencia, el problema de negocio consiste en la incapacidad del trader discrecional de operar de forma consistente debido a la ausencia de un sistema estructurado de toma de decisiones

Gobernanza Operativa: La gobernanza del proyecto se estructurará bajo un enfoque adaptativo (iterativo e incremental), adecuado para contextos de alta incertidumbre, donde es necesario validar el problema y la solución antes de escalar el desarrollo.

A nivel de control, se establecerán tres hitos de decisión (stage-gates) claramente definidos:

- Validación del problema: confirmación, mediante evidencia cualitativa y cuantitativa, de que la inconsistencia conductual es un problema relevante para el segmento objetivo.

- Validación de solución (MVP): evaluación del uso inicial del producto en términos de activación, frecuencia de uso y retroalimentación del usuario.

- Validación de piloto: medición de indicadores de adopción, retención y valor percibido en un entorno controlado.

Cada hito operará como un punto formal de decisión go/no-go, basado en criterios medibles previamente definidos.

A nivel de ejecución, el desarrollo se realizará mediante ciclos iterativos de construcción, prueba y ajuste, priorizando funcionalidades que permitan validar supuestos críticos del proyecto.

La gestión de cambios se abordará bajo un principio de control de impacto, evaluando cualquier modificación relevante de alcance según su efecto en el valor esperado, el tiempo de implementación y la viabilidad del MVP.

Este enfoque permite mantener control estructurado a través de hitos de decisión, junto con la flexibilidad necesaria para iterar y aprender en entornos de alta incertidumbre.

Por qué una solución digital crea más valor:

Una solución digital crea más valor que el seguimiento manual o el uso de herramientas genéricas porque permite estructurar un proceso que hoy suele ser informal, disperso y difícil de sostener en el tiempo. La propuesta no busca agregar más complejidad técnica al trader, sino rediseñar su proceso de decisión mediante registro guiado, trazabilidad conductual, visualización de patrones de error y retroalimentación oportuna.
De esta forma, el proyecto genera valor al transformar datos aislados en información útil para la mejora del comportamiento, aumentar la autoconciencia operativa del usuario y reducir la repetición de errores evitables. El valor esperado no se limita al uso de tecnología, sino a la capacidad de producir decisiones más consistentes y medibles.

Beneficios medibles:

Para el usuario: reducir operaciones fuera del plan en 15%, mayor adherencia a la estrategia, identificación de patrones de error.

Para el negocio: Permite validar una oportunidad de solución digital en un segmento específico, generando conocimiento sobre comportamiento de usuarios, viabilidad técnica y potencial de escalamiento, reduciendo la incertidumbre antes de una eventual inversión mayor.

Para la sostenibilidad: producto de bajo costo de infraestructura, con alto potencial de retención si se entrega valor inmediato desde el primer uso.

Implementación realista:

El proyecto contempla una fase de validación con entrevistas previas al desarrollo, un MVP acotado con las funcionalidades mínimas necesarias para entregar valor (check pre-trade, registro post-trade, dashboard conductual y alertas), y una estrategia de adopción basada en importación simplificada de historial vía CSV. El desarrollo es ejecutable por un equipo pequeño o un desarrollador individual con herramientas modernas de desarrollo web SaaS.

Gestión de datos

El sistema se basa en la captura, estructuración y análisis de datos operativos del usuario, específicamente:

- Registro de trades (activo, entrada, salida, resultado)

- Decisiones pre-trade (validación de reglas del plan)

- Comportamiento post-trade (cumplimiento, errores, emociones)

Estos datos permiten generar métricas conductuales clave, tales como:

- % de trades ejecutados dentro del plan

- frecuencia de errores recurrentes

- evolución del comportamiento del usuario en el tiempo

El valor del sistema radica en transformar datos aislados en información accionable, permitiendo al usuario identificar patrones de error y mejorar su toma de decisiones de forma medible.

El tratamiento de datos considerará principios de privacidad y uso responsable, asegurando que la información del usuario sea utilizada exclusivamente para la mejora de su desempeño y no para fines externos.

Talento y capacidades requeridas

El desarrollo del proyecto es viable con un equipo reducido, considerando las siguientes capacidades clave:

- Desarrollo full stack (frontend + backend)

- Diseño de experiencia de usuario (UX enfocado en baja fricción)

- Modelamiento de datos y métricas conductuales

En fase inicial, el proyecto puede ser ejecutado por un desarrollador individual con conocimientos en desarrollo web moderno, priorizando velocidad de implementación y validación temprana sobre complejidad técnica.

Gestión de riesgos (enfoque medible)

El proyecto identifica riesgos críticos asociados a adopción, validación y uso del sistema, junto con métricas de control:

- Riesgo de baja adopción inicial
Métrica: % de usuarios que completan su primer registro
Umbral crítico: < 40% en piloto
Acción: simplificación del onboarding

- Riesgo de abandono temprano (churn)
Métrica: tasa de retención semanal
Umbral crítico: < 30%
Acción: mejorar valor percibido en primeras interacciones

- Riesgo de falta de disciplina del usuario
Métrica: % de trades registrados vs estimados
Umbral crítico: < 50%
Acción: reforzar recordatorios y feedback inmediato

- Riesgo de validación insuficiente del problema
Métrica: % de usuarios que reconocen el problema como relevante
Umbral mínimo: ≥ 60%
Acción: ampliar muestra (entrevistas + encuestas)

Este enfoque permite gestionar los riesgos de forma objetiva, mediante indicadores concretos que habilitan decisiones informadas durante el desarrollo.

# 2. Ficha general del proyecto

| Nombre del proyecto | TraderMind – Plataforma SaaS de Disciplina y Conducta para Traders Discrecionales |
| --- | --- |
| Patrocinador / área solicitante | Proyecto de emprendimiento digital de iniciativa privada, patrocinado y dirigido por su fundador, Alessandro Arenas Valdés, en calidad de responsable del caso, definición funcional y validación del producto. |
| Tipo de transformación | ☒ Procesos ☒ Servicios ☒ Datos ☒ Cultura ☐ Infraestructura ☒ IA/Automatización |
| Problema / oportunidad central | El crecimiento del trading minorista ha incrementado el número de usuarios que operan de forma discrecional, sin estructuras formales de control de decisiones. Diversos estudios en finanzas conductuales y reportes de la industria indican que entre un 70% y 90% de los traders minoristas no logra mantener rentabilidad sostenida, siendo uno de los factores principales la ejecución de operaciones fuera del plan y la sobre operación. Adicionalmente, investigaciones sobre comportamiento del inversionista evidencian que la sobre operación puede reducir significativamente la rentabilidad esperada, debido a decisiones impulsivas, costos transaccionales y sesgos cognitivos como exceso de confianza y aversión a la pérdida. En términos operativos, esto se traduce en pérdidas acumulativas que pueden representar una proporción relevante del drawdown (perdida porcentual o absoluta del capital desde su punto máximo hasta su punto más bajo) total del trader, afectando su sostenibilidad en el tiempo. Por otra parte, el análisis de soluciones existentes de tipo trading journal muestra que estas herramientas se enfocan principalmente en métricas técnicas (rentabilidad, win rate, ratio riesgo/beneficio), dejando en segundo plano el análisis del comportamiento del usuario. Además, presentan una complejidad de uso elevada, requiriendo múltiples inputs manuales y configuraciones avanzadas, lo que impacta negativamente en su adopción y continuidad de uso. En este contexto, se identifica una oportunidad de transformación digital en el desarrollo de una solución que simplifique el registro de decisiones, haga visible el comportamiento operativo y entregue retroalimentación accionable, abordando directamente el principal factor de pérdida identificado: la inconsistencia conductual. |
| Usuarios o beneficiarios principales | Traders discrecionales intermedios que operan en mercados como S&P 500, Forex o criptomonedas, que ya han perdido dinero y buscan mejorar su disciplina operacional. Utilizan habitualmente herramientas como TradingView. Estimación del segmento objetivo (Chile y Latinoamérica): - Porcentaje de usuarios beneficiarios: Entre el 70 % y 95 % de los traders retail pierden dinero, principalmente por falta de disciplina operacional y control emocional (dato consistente en reportes de brokers regulados y estudios de la industria). - Cantidad estimada: Latinoamérica: Cientos de miles de traders retail activos (más de 1,8 millones de nuevos traders minoristas incorporados a los mercados en los últimos años, con fuerte crecimiento en crypto y Forex). Chile: Decenas de miles de traders intermedios activos, dentro de un ecosistema fintech maduro con alta adopción digital y volumen significativo de transacciones crypto. |
| Horizonte estimado | ☐ Corto plazo (0-6 meses) ☒ Mediano plazo (6-12 meses) ☐ Largo plazo (>18 meses) |

Figura 1: Crecimiento del comercio electrónico en América Latina (2018–2026)

# 3. Contexto y oportunidad de transformación

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Situación actual (AS-IS) | Diversos reportes de brokers regulados y estudios de la industria indican que entre el 70 % y 95 % de los traders retail pierde dinero de forma sostenida, principalmente por operar fuera del plan, sobreoperar y verse influenciados por sesgos emocionales. En este contexto, muchos traders discrecionales intermedios gestionan su operativa sin estructura: no registran sistemáticamente sus decisiones, abandonan rápidamente los diarios de trading y evalúan su desempeño solo por resultados monetarios, lo que dificulta identificar patrones de error y mejorar de forma consistente Por su parte, las herramientas actuales de trading journal se enfocan en métricas técnicas y requieren un alto ingreso manual de datos, generando fricción de uso. Esto se traduce en altas tasas de abandono (superiores al 70 % en los primeros meses), según evidencia de uso en aplicaciones financieras y comunidades de traders. En consecuencia, existe una brecha entre la disponibilidad de datos técnicos y la capacidad del trader para gestionar su comportamiento operativo, lo que configura una oportunidad clara para desarrollar una solución que reduzca la fricción y entregue análisis conductual accionable…la mayoría de traders minoristas presenta resultados negativos asociados a sesgos conductuales (reportes de brokers, 2024–2026). |
| Dolores operativos / ineficiencias | Dolores operativos / ineficiencias Los siguientes problemas están respaldados por reportes de brokers regulados (ACY, Pepperstone, XM), estudios de finanzas conductuales y evidencia en comunidades de trading hispanohablantes (TradingView, Reddit, 2025–2026): - Ausencia de registro pre-trade: Más del 80 % de los usuarios abandona herramientas de journal en las primeras semanas debido a la fricción de documentar decisiones. - Sobreoperación: Entre el 70 % y 90 % de los traders retail ejecuta operaciones fuera de su plan, influenciados por sesgos como FOMO y revenge trading. - Evaluación por resultado (outcome bias): La falta de análisis de calidad de decisión contribuye a que entre el 70 % y 95 % de los traders pierda dinero de forma sostenida. - Alta fricción en herramientas actuales: Plataformas complejas y con alta carga manual presentan tasas de abandono superiores al 70 % en los primeros 90 días. - Falta de análisis conductual: Las soluciones existentes se enfocan en métricas técnicas y no entregan retroalimentación sobre disciplina operativa. |
| Impacto actual en tiempo, costo, calidad, experiencia o riesgo | Los impactos de la situación actual están respaldados por reportes de brokers regulados (Pepperstone, ACY, XM) y comunidades de trading hispanohablantes (2025–2026): - Costo financiero: Entre el 70 % y 90 % de los traders retail de Latinoamérica hispano-hablante pierde dinero, y se estima que más del 50–60 % de estas pérdidas se asocia a sobre operación y ejecución fuera del plan. - Tiempo: La ausencia de registro estructurado obliga a revisiones manuales extensas, consumiendo horas semanales sin generar insights claros. - Riesgo: La falta de control en tiempo real incrementa la probabilidad de drawdowns severos (>50 % del capital), especialmente en rachas emocionales. - Experiencia: La falta de comprensión de las pérdidas genera frustración y abandono, con tasas de deserción superiores al 70 % en etapas tempranas. |
| Tendencias tecnológicas o regulatorias que hacen urgente actuar | El trading minorista en Chile y Latinoamérica ha crecido de forma sostenida gracias al acceso a plataformas digitales y datos en tiempo real. Según Chainalysis (2025), la región alcanzó USD 730.000 millones en volumen crypto (+60 % interanual), representando cerca del 10 % del volumen global, con un crecimiento de usuarios del 18 % anual. En Chile, el volumen alcanzó USD 23.800 millones. En paralelo, el ecosistema fintech y SaaS continúa expandiéndose: el mercado fintech en Latinoamérica crece a un CAGR de 15,1 %, concentrando el 61 % del venture capital regional, mientras que Chile cuenta con 348 startups fintech activas (crecimiento del 16 % en 2024). Adicionalmente, se observa una mayor demanda por soluciones enfocadas en disciplina operativa y psicología del trading, evidenciada en comunidades hispanohablantes y plataformas educativas. En conjunto, estas tendencias —crecimiento del trading, adopción SaaS y foco en comportamiento— configuran una oportunidad concreta para desarrollar una solución digital simple, de bajo fricción y centrada en valor de uso, alineada con la captura de valor en un mercado en expansión. |
| Consecuencia de no ejecutar el proyecto | De no ejecutar el proyecto, los traders discrecionales intermedios de Chile y Latinoamérica hispanohablante continuarían enfrentando las siguientes consecuencias, respaldadas en reportes de brokers regulados y comunidades locales (Pepperstone, ACY, XM, TradingView y Reddit r/Trading en español, datos 2025-2026): - Pérdidas financieras evitables: El trader seguiría operando sin autoconciencia conductual y acumularía pérdidas sostenidas. Entre el 70 % y 95 % de los traders retail en la región pierden dinero, con más del 50-60 % de esas pérdidas atribuibles directamente a falta de disciplina, overtrading y ejecución fuera del plan (Pepperstone 80,1 %; XM 75,18 %; ACY Latam 2026). - Ausencia de solución simple y enfocada en psicología: El segmento seguirá sin una herramienta de baja fricción que entregue análisis conductual automático. Las plataformas actuales mantienen tasas de abandono superiores al 70-80 % en los primeros 90 días debido a su complejidad (comunidades hispanohablantes de TradingView y grupos locales de Chile, Colombia, Argentina y México). - Oportunidad de mercado capturada por competidores: Con el crecimiento del fintech LatAm (CAGR 15,1 %) y la demanda creciente de psicotrading, otros actores podrían desarrollar o evolucionar soluciones similares, dejando sin atender a decenas de miles de traders intermedios que ya pagan por herramientas premium pero siguen perdiendo por falta de disciplina. |

# 4. Alineación estratégica y generación de valor

Objetivos estratégicos e indicadores:

| Objetivo estratégico | Contribución del proyecto | Indicador de éxito |
| --- | --- | --- |
| Alcanzar consistencia operativa y reducir pérdidas sostenidas mediante mayor disciplina y autoconciencia conductual en los próximos 2-3 años | Proveer una herramienta que estructure la toma de decisiones y visibilice patrones de error | Al menos 60 % de los usuarios piloto reportan mejora en cumplimiento de su plan de trading y reducción percibida de pérdidas evitables después de 8 semanas de uso |
| Mejorar la calidad de las decisiones de trading, evaluando por proceso y no solo por resultado monetario | Dashboard conductual y análisis automático de patrones de error ayudan al trader a distinguir entre buena decisión/mala salida y mala decisión/buena salida | Tasa de registro completo de trades superior al 80 % y al menos 70 % de usuarios valoran el análisis conductual como “muy útil” o “esencial” en encuestas de satisfacción |
| Lograr una experiencia de uso simple y sostenible en herramientas de apoyo al trading, evitando el abandono frecuente | Diseño enfocado en usabilidad extrema (tiempo de registro < 2 minutos) y eliminación de funciones innecesarias | MVP con tiempo promedio de registro completo menor a 2 minutos y tasa de retención/activación igual o superior a 60 % en el piloto con 10+ usuarios |
| Incorporar hábitos sostenibles de mejora continua | Generar seguimiento y retroalimentación constante basada en uso real | Retención de usuarios ≥ 60 % en 30 días |

# Dimensiones de valor:

| Dimensión de valor | Beneficio esperado | Cómo se medirá |
| --- | --- | --- |
| Financiero / eficiencia | Reducción de pérdidas evitables mediante mayor disciplina operativa y menor sobreoperación. El trader logra mayor eficiencia en el uso de su capital de trading | % de reducción en drawdown mensual reportado por usuarios Porcentaje de operaciones ejecutadas dentro del plan (meta > 75 %) |
| Cliente / usuario | El trader gana autoconciencia conductual, identifica sus patrones de error y mejora su experiencia al entender por qué pierde o gana más allá del resultado monetario. | Net Promoter Score (NPS) mensual % de usuarios que reportan “mejora significativa en disciplina” en encuestas (meta > 70 %) |
| Operacional | El trader registra sus decisiones de forma rápida y recibe retroalimentación automática sin fricción ni alto esfuerzo manual. | Tasa de uso diario (DAU/MAU) > 50 % Tiempo promedio de registro pre/post-trade < 2 minutos |
| Aprendizaje / capacidades | El trader desarrolla mayor autocontrol emocional y capacidad para tomar decisiones basadas en proceso, no solo en resultados. | % de usuarios que reportan haber identificado y corregido al menos un sesgo conductual recurrente después de 8 semanas de uso |
| Sostenibilidad / impacto responsable | El trader protege su capital a largo plazo, reduce el riesgo de destruir su cuenta por errores emocionales y mejora su bienestar psicológico asociado al trading. | Reducción promedio de drawdown reportada por usuarios en encuestas trimestrales % de usuarios que continúan usando la herramienta después de 6 meses (retención) |

# 5. Stakeholders, usuarios y adopción

Actores y estrategia de involucramiento:

| Actor / grupo | Interés o expectativa | Estrategia de involucramiento |
| --- | --- | --- |
| Emprendedor / fundador | Validar la idea, desarrollar el MVP y alcanzar rentabilidad en un plazo razonable. | Autogestión con metodología Lean Startup. Validación antes de desarrollo. |
| Traders discrecionales intermedios (clientes objetivo) | Mejorar su disciplina y rentabilidad sin herramientas complejas. Entender por qué pierden. | Entrevistas de descubrimiento, beta privada, onboarding guiado, feedback continuo. |
| Comunidades de traders (Discord, YouTube, Reddit) | acceso a herramientas y contenidos que aporten valor práctico a sus miembros. | observación de lenguaje del usuario, validación de mensajes de valor, difusión orgánica controlada y reclutamiento de participantes para pruebas piloto. |
| Brokers y plataformas de trading (e.j. TradingView) | Complementar su oferta con herramientas de análisis y disciplina. | se consideran actores de evolución futura y posibles integraciones, pero no forman parte del alcance inicial del MVP. |

Usuarios clave y análisis de adopción:

| Usuario clave | Cambio esperado en su forma de trabajo | Riesgo de resistencia / acción |
| --- | --- | --- |
| Trader discrecional intermedio con pérdidas recurrentes | Pasa de evaluar solo por resultado monetario a evaluar calidad de decisión. Incorpora registro pre y post-trade como hábito. | Riesgo: percibir el registro como una carga. Acción: diseño UX ultra simple, check en menos de 60 segundos. |
| Trader con diario manual (Excel / Notion/Obsidian) | Migra su registro a una plataforma que le entrega análisis automático que Excel no puede hacer. | Riesgo: fricción de migración. Acción: importación de historial vía CSV con insights inmediatos al importar. |
| Trader que abandona herramientas rápidamente | Se mantiene activo por el valor inmediato del feedback conductual (no por features adicionales). | Riesgo: abandono en los primeros 7 días. Acción: onboarding con primer insight entregado en la sesión 1. |

# 6. Diagnóstico digital y capacidades requeridas

| Componente | Situación actual | Brecha / capacidad requerida |
| --- | --- | --- |
| Procesos | El trader gestiona su operatoria de forma manual y desestructurada. No existe un proceso formal de pre-trade, registro o revisión conductual. | Diseñar y digitalizar el proceso completo: check pre-trade → ejecución → registro post-trade → revisión de patrones. El producto debe ser ese proceso. |
| Datos | El trader solo tiene datos de resultado (P&L) exportados de su broker. No tiene datos de calidad de decisión ni de estado emocional al operar. | Crear una capa de datos conductuales: tipo de setup, respeto al plan, estado emocional, contexto de mercado. Esto es el diferenciador central del producto. |
| Tecnología | No existe una plataforma propia. El emprendedor requiere desarrollar o contratar el desarrollo del MVP. | Stack tecnológico SaaS moderno: frontend web (React o similar), backend con base de datos relacional, sistema de autenticación, motor de análisis de patrones, módulo de alertas. |
| Ciberseguridad | Sin sistema propio actualmente. Datos financieros y conductuales del usuario son sensibles. | Autenticación segura (OAuth 2.0 / JWT), cifrado de datos en tránsito (HTTPS/TLS) y en reposo, política clara de privacidad y no venta de datos. Cumplimiento GDPR básico para usuarios europeos. |
| Talento / habilidades | El emprendedor tiene conocimiento del dominio (trading) y visión del producto. Puede carecer de capacidades técnicas de desarrollo full-stack. | Desarrollador full-stack (puede ser externo o freelance para el MVP), conocimiento básico de UX/UI para diseño centrado en el usuario, capacidades de growth SaaS para adquisición. |
| Gobierno y normas | No existe estructura de gobernanza. El proyecto es unipersonal. | Definir reglas claras de manejo de datos de usuarios, política de privacidad, términos de servicio. Registro legal de la empresa si escala. No clasifica como servicio financiero regulado (no gestiona dinero). |

# 7. Propuesta de solución y alcance

| Solución digital propuesta | TraderMind: plataforma SaaS web que combina registro conductual de trades, análisis automático de patrones de comportamiento y feedback accionable en tiempo real. Su propósito es ayudar al trader discrecional a seguir su propio plan y entender en qué se está equivocando al operar, no solo cuánto está ganando o perdiendo. |
| --- | --- |
| Componentes principales de la solución | Los componentes se definen durante la fase de Collect Requirements y Define Scope (PMBOK 8), una vez validados los dolores y necesidades del stakeholder mediante entrevistas y análisis de la situación actual (AS-IS): - Check pre-trade: Formulario rápido (< 60 segundos) para registrar si la operación está dentro del plan, tipo de setup, nivel de confianza y observación breve antes de ejecutar. - Registro post-trade: Captura del resultado, cumplimiento del plan, estado emocional posterior y comentario opcional de aprendizaje. - Base de datos conductual mínima: Registro de activo/mercado, setup, resultado, respeto al plan, emoción pre y post-trade, confianza y notas breves. - Dashboard conductual: Visualización clara del rendimiento segmentado por comportamiento, cumplimiento del plan, setup y estados emocionales. - Motor de feedback automático: Generación de insights y patrones basados en reglas simples y el historial del usuario. - Sistema de alertas: Advertencias en tiempo real por sobreoperación, secuencias de pérdidas o comportamientos de riesgo repetitivo. |
| Supuestos críticos | El trader objetivo percibe su inconsistencia conductual como el problema principal (a validar en entrevistas). La simplicidad del registro (< 60 segundos) es suficiente para generar adherencia sostenida. El feedback conductual automatizado aporta valor diferencial frente a las herramientas existentes. El trader está dispuesto a pagar entre $10 y $30 USD/mes por esta solución. |
| Fuera de alcance (MVP) | Integración automática con brokers o plataformas de trading (se considerará en versiones post-MVP). Análisis técnico de estrategias o setups (no es el foco del producto). Aplicación móvil nativa (MVP será web responsive). Gestión de capital, recomendaciones de inversión o cualquier funcionalidad que implique asesoría financiera. Funcionalidades de comunidad o red social. |
| Restricciones relevantes | Presupuesto limitado (proyecto bootstrapped / autofinanciado). Desarrollo ejecutado por un equipo pequeño o individual. Tiempo máximo de 4 meses para entregar el MVP. La solución no debe clasificar como servicio financiero regulado por la CMF u otras entidades. |

Entregables y criterios de aceptación:

| Entregable | Descripción breve | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| Informe de validación | Resultado de validación cualitativa (entrevistas) y cuantitativa (encuesta) con traders objetivos | ≥ 5 entrevistas a traders expertos realizadas y ≥ 100 respuestas en encuesta; ≥ 60 % de los encuestados confirma el problema como relevante y manifiesta interés en una solución |
| MVP funcional | Plataforma web con las 5 funcionalidades del MVP | Usuario puede registrar un trade completo (pre + post) en menos de 2 minutos y ver un insight en su dashboard |
| Motor de feedback | Algoritmo de detección de patrones conductuales | Genera al menos 3 tipos de insight automático basado en historial de ≥ 20 trades |
| Landing page + sistema de pagos | Página de presentación y pasarela de suscripción | Usuario puede suscribirse y acceder a la plataforma de forma autónoma sin intervención manual |

# 8. Modelo de implementación / Roadmap

El proyecto adopta un enfoque adaptativo (iterativo e incremental), adecuado para contextos de alta incertidumbre donde es necesario validar el problema, la propuesta de valor y el comportamiento del usuario antes de escalar el desarrollo.

La gobernanza se estructura mediante fases con hitos de decisión (stage-gates), que permiten evaluar continuidad (go/no-go) en función de evidencia obtenida en cada etapa. Dentro de cada fase se ejecutan ciclos cortos de prueba, aprendizaje y ajuste con usuarios reales.

| Fase | Objetivo de la fase | Duración / hitos |
| --- | --- | --- |
| 1. Descubrimiento y validación. | Confirmar el problema, el segmento y la disposición de pago antes de invertir en desarrollo. | Mes 1 (4 semanas) Hito: Informe de validación con ≥ 5 entrevistas y definición final del MVP. |
| 2. Diseño de solución. | Definir la arquitectura del producto, los flujos de usuario y el diseño UX del MVP. | Mes 1-2 (2-3 semanas) Hito: Prototipo navegable (wireframes) validado con 2-3 traders potenciales. |
| 3. Construcción / configuración. | Desarrollar el MVP completo: frontend, backend, base de datos, motor de análisis y sistema de pagos. | Mes 2-4 (8-10 semanas) Hito: MVP desplegado en entorno de staging con todas las funcionalidades core operativas. |
| 4. Piloto / prueba. | Lanzar beta privada con 10-20 usuarios seleccionados para validar usabilidad y valor percibido. | Mes 4-5 (3-4 semanas) Hito: ≥ 10 usuarios activos en beta, NPS > 30, al menos 1 insight de mejora implementado. |
| 5. Despliegue y adopción. | Lanzamiento público con landing page, SEO inicial y activación de comunidades de trading. | Mes 5-6 (4 semanas) Hito: ≥ 50 usuarios registrados, ≥ 20 suscriptores pagos. |
| 6. Medición y mejora. | Analizar métricas de uso, retención y MRR. Iterar el producto basado en datos reales. | Mes 6-12 (continuo) Hito: Alcanzar $3.000 USD MRR y retención mensual > 70%. |

Relación entre fases e indicadores de control:

- Fase 1 (Validación): Nº de encuestas, tasa de validación del problema.

- Fase 2 (Diseño): Feedback cualitativo sobre prototipo.

- Fase 3 (Construcción): Cumplimiento de funcionalidades MVP.

- Fase 4 (Piloto): % activación, usuarios activos, NPS.

- Fase 5 (Despliegue): Nº usuarios registrados y conversión a pago.

- Fase 6 (Mejora): Retención y MRR.

# Hitos críticos del proyecto:

| Hito | Resultado esperado | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Validación completada. | Evidencia suficiente para decidir continuidad, ajuste o descarte del MVP | Fundador / emprendedor |
| Alcance funcional del MVP aprobado. | Lista priorizada de funcionalidades mínimas y exclusiones formales del MVP. | Fundador / líder del proyecto |
| Prototipo validado con usuarios objetivo. | Ajustes principales de UX incorporados antes de desarrollo | Fundador + usuarios piloto |
| MVP en entorno de prueba | Plataforma funcional lista para piloto controlado | Equipo técnico / fundador |
| Evaluación del piloto | Decisión go / no-go para despliegue ampliado según uso, activación y valor percibido. | Fundador / patrocinador |
| Lanzamiento público. | Plataforma habilitada para adopción temprana y medición continua | Fundador |

# 9. Gobierno del proyecto y roles

| Rol | Responsabilidades principales | Nombre / área |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador / Product Owner | Definir visión del producto, priorizar valor, aprobar decisiones estratégicas y validar hitos go/no-go | Alessandro Arenas – Emprendedor fundador |
| Líder del proyecto | Coordinar ejecución, gestionar backlog, planificar iteraciones y comunicar avances | Alessandro Arenas– Gestión de proyecto |
| Equipo técnico | Desarrollar MVP (frontend, backend), despliegue e integración de servicios | Alessandro Arenas – Full-stack / apoyo externo si aplica |
| Dueño del proceso | Definir reglas de negocio, lógica de feedback y criterios conductuales del producto | Alessandro Arenas– Producto y dominio de trading |
| Usuarios clave | Participar en validación, pruebas piloto y retroalimentación continua | 10-20 traders discrecionales reclutados para el piloto |
| Infraestructura y seguridad | Configurar entorno, gestionar datos, privacidad, backups y disponibilidad | Alessandro Arenas(fundador)+ proveedor de infraestructura cloud (AWS / Vercel / Supabase o similar) |

Criterios de control y decisión:
Las decisiones del proyecto se regirán por un esquema de gobernanza adaptativa con hitos (stage-gates).

- Cualquier cambio que impacte el alcance del MVP, los plazos o los costos deberá ser evaluado por el Product Owner/Patrocinador, considerando su efecto en el valor del producto.

- Durante la fase MVP, se priorizará la validación de supuestos críticos y el aprendizaje sobre usuarios por sobre la expansión de funcionalidades.

- Las decisiones de continuidad (go/no-go) estarán basadas en evidencia levantada en cada fase, incluyendo métricas de uso, validación del problema y valor percibido por los usuarios.

# 10. Riesgos, supuestos y decisiones críticas

| Riesgo / supuesto | Probabilidad / impacto | Respuesta propuesta | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| El trader no percibe el registro conductual como valioso y abandona la plataforma en los primeros 7 días | Alta / Alto | Onboarding que entregue el primer insight conductual en la primera sesión. Envío automático de email con valor en el día 3 si no hay actividad. | Fundador (producto) |
| El mercado objetivo no está dispuesto a pagar entre $10 y $30 USD mensuales por esta solución | Media / Alto | Validar disposición de pago antes del desarrollo mediante entrevistas y encuestas. Ajustar precio o modelo (freemium) según evidencia. | Fundador (validación) |
| Alta competencia de plataformas existentes que evolucionen hacia el enfoque conductual. | Media / Medio | Mantener ventaja competitiva mediante velocidad de ejecución y especialización extrema (simplicidad + foco exclusivo en disciplina y psicología del trading). | Fundador (estrategia) |
| El trader no mantiene disciplina en el registro y lo usa de forma irregular. | Alta / Medio | Implementar micro-recordatorios inteligentes, gamificación ligera (rachas) y visualización clara del “costo de no registrar”. | Fundador (producto) |

## Supuestos críticos

- El trader discrecional intermedio en Chile y Latam hispanohablante reconoce la falta de disciplina y control emocional como su principal problema para ser rentable. Diversos reportes de brokers y análisis de psicología del trading (IG, Pepperstone, XM, 2025-2026) confirman que la mayoría de los traders coinciden en que el mayor obstáculo no es la estrategia, sino la psicología y la disciplina operativa.

- La simplicidad extrema del registro (< 60 segundos) genera suficiente adherencia para el uso sostenido

## Fuentes:

- G Latam (2025-2026): “La mayoría de los errores de los traders no vienen de una mala estrategia, sino de decisiones emocionales”.

- Reportes de brokers regulados (Pepperstone, XM, ACY): Consistente mención de que el 70-95 % de pérdidas se debe principalmente a factores conductuales y falta de disciplina.

- literatura de finanzas conductuales (actualizaciones 2024-2026): Sesgos como FOMO, revenge trading y outcome bias como principales causantes de pérdida de rentabilidad.

# 11. Datos, ética, seguridad y sostenibilidad

El sistema resguarda la privacidad de los datos del usuario mediante almacenamiento seguro y no utiliza la información con fines comerciales externos ni especulativos. El enfoque del producto es mejorar la toma de decisiones del usuario, no incentivar el sobre trading ni conductas de riesgo.

| Dimensión | Pregunta de revisión | Respuesta / evidencia |
| --- | --- | --- |
| Datos | ¿Qué datos requiere la solución y con qué calidad se cuenta? | La plataforma recopila: identificación del usuario (email), historial de trades (par, dirección, resultado, setup), campos conductuales (respeto al plan, estado emocional, nivel de confianza) y alertas generadas. Los datos son generados por el propio usuario mediante los formularios de la plataforma. No se accede a datos del broker directamente. |
| Privacidad | ¿Existen datos personales o sensibles? ¿Cómo se protegerán? | Sí, hay datos financieros y conductuales que son personales y sensibles. Se protegerán mediante: cifrado en tránsito (TLS/HTTPS), cifrado en reposo, acceso restringido solo al propio usuario, política de privacidad clara que explicite que los datos NO son vendidos ni compartidos con terceros. Cumplimiento básico con GDPR para usuarios de la UE. |
| Ciberseguridad | ¿Qué riesgos digitales se introducen o reducen? | Riesgos introducidos: acceso no autorizado a datos financieros del usuario, fuga de credenciales. Mitigación: autenticación robusta (OAuth 2.0 + 2FA opcional), sesiones con expiración automática, infraestructura cloud con monitoreo de acceso. No se gestiona dinero real, lo que reduce el perfil de riesgo respecto a plataformas financieras reguladas. |
| Ética / IA responsable | ¿Puede haber sesgos, exclusión o decisiones opacas? | El motor de feedback es basado en reglas y estadísticas del propio historial del usuario (no en IA generativa). No hay decisiones opacas: todos los insights muestran la fuente de datos que los genera. No existe riesgo de sesgo discriminatorio. El sistema no emite recomendaciones de inversión ni reemplaza juicio financiero profesional. |
| Sostenibilidad | ¿Cómo contribuye a eficiencia energética, reducción de desperdicio o impacto social positivo? | Producto 100% digital, sin huella física. Infraestructura cloud con eficiencia energética superior a servidores propios. Impacto social positivo: reduce pérdidas financieras evitables de traders minoristas, que en muchos casos son personas individuales que comprometen ahorros personales. Contribuye a una cultura de trading más responsable y disciplinada. |
| Continuidad | ¿Cómo se mantendrá operativa y útil la solución en el tiempo? | El modelo SaaS garantiza ingresos recurrentes que financian el mantenimiento y la evolución del producto. La hoja de ruta post-MVP incluye integraciones con brokers, mejoras del motor de análisis e incorporación de funcionalidades comunitarias. La plataforma se hospeda en infraestructura cloud con alta disponibilidad (SLA >99.5%). |

# 12. Beneficios, KPIs y plan de medición

| Beneficio esperado | KPI / fórmula | Meta y horizonte |
| --- | --- | --- |
| Activación rápida y sin fricción en la herramienta | % de usuarios que completan su primer registro pre-trade | ≥ 60 % en piloto inicial |
| Mejora en la disciplina operativa | % trades dentro del plan = (trades dentro del plan / total trades) × 100 | Mejora ≥ 15 puntos porcentuales en 90 días |
| Mayor autoconciencia de errores conductuales | % de usuarios que identifican al menos un patrón o sesgo recurrente | ≥ 70 % de usuarios en 30 días |
| Mejora en la calidad de decisiones de trading | % de decisiones alineadas al plan vs total decisiones | ≥ 70 % en usuarios activos |
| Reducción de frustración y mejora en la experiencia | NPS / encuesta de satisfacción | NPS ≥ 30 en piloto |
| Protección de capital mediante mejor disciplina | Reducción de drawdown reportada por el usuario, validada mediante consistencia en los registros históricos dentro de la plataforma.” | Reducción ≥ 10 % en 90 días (auto-reporte) |

## Indicadores de adopción:

| Indicador de adopción | Línea base | Meta |
| --- | --- | --- |
| Usuarios activos mensualmente (MAU) | 0 al lanzamiento | ≥ 200 MAU en mes 6 |
| Tasa de activación (completar primer trade en plataforma) | 0% | ≥ 60% de los registrados completan su primer registro |
| Frecuencia de uso semanal | 0 sesiones | ≥ 3 sesiones/semana por usuario activo |

# 13. Viabilidad del proyecto

| Criterio | Análisis | Semáforo |
| --- | --- | --- |
| Viabilidad técnica | El producto es una aplicación web SaaS estándar sin componentes tecnológicos especialmente complejos. El motor de análisis conductual puede implementarse con lógica de reglas en el MVP, sin necesidad de ML avanzado. Existen herramientas, frameworks y proveedores cloud maduros que reducen la complejidad técnica. El riesgo técnico principal es el tiempo de desarrollo vs. el alcance del MVP. | ✅ Verde |
| Viabilidad económica | El proyecto presenta una estructura de costos moderada en fase inicial, especialmente si el MVP se desarrolla con alcance acotado y herramientas tecnológicas de rápida implementación. El modelo SaaS ofrece potencial de ingresos recurrentes y escalabilidad, pero su viabilidad económica depende de validar primero tres factores: activación, retención y disposición de pago. Por esta razón, la evaluación económica definitiva no debe anticiparse antes de contar con evidencia real de uso y continuidad del servicio. | 🟡 Amarillo |
| Viabilidad organizacional | Proyecto unipersonal con decisiones ágiles. La dependencia de un solo fundador es un riesgo de continuidad, pero es manejable en la fase MVP. No hay burocracia ni coordinación compleja. El mayor desafío organizacional es balancear el desarrollo técnico con la validación y el marketing. | 🟡 Amarillo |
| Viabilidad legal / regulatoria | La plataforma NO gestiona dinero de terceros ni emite recomendaciones de inversión formales. Es una herramienta de registro y análisis personal. No clasifica como servicio financiero regulado en la mayoría de jurisdicciones. Requiere política de privacidad, términos de servicio y cumplimiento básico con protección de datos (GDPR si hay usuarios europeos). Sin barreras regulatorias significativas. | ✅ Verde |
| Viabilidad de adopción | El segmento objetivo (traders intermedios con pérdidas) es amplio y está activo en comunidades digitales. Existe demanda latente de soluciones más simples y enfocadas. El mayor riesgo de adopción es la alta tasa de abandono histórica de los diarios de trading. Se mitiga con diseño UX centrado en fricción mínima y valor inmediato en la primera sesión. | 🟡 Amarillo |

# 14. Resumen ejecutivo final

| Propuesta en 5 líneas | TraderMind es un proyecto de transformación digital que rediseña el proceso de decisión del trader discrecional intermedio mediante registro estructurado, análisis conductual y retroalimentación accionable. Su objetivo es transformar una operativa informal en un sistema medible, controlable y optimizable. El MVP aborda un problema crítico: la inconsistencia operativa derivada de decisiones fuera del plan. El proyecto se ejecuta con validación temprana, alcance acotado y métricas claras de adopción. Si demuestra valor y disposición de pago, podrá escalar a un modelo SaaS sostenible. |
| --- | --- |
| Por qué este proyecto sí debería aprobarse | Porque aborda un problema real, recurrente y económicamente relevante en un segmento digital en crecimiento, mediante una solución tecnológicamente viable, de bajo riesgo de implementación y orientada a resultados medibles. El proyecto prioriza validación con usuarios reales, control de alcance y toma de decisiones basada en evidencia, reduciendo la incertidumbre típica de iniciativas digitales. Su enfoque permite generar valor desde etapas tempranas y escalar progresivamente hacia un modelo SaaS. |
| Condiciones mínimas para su éxito | 1. Validar el problema mediante evidencia cualitativa y cuantitativa (encuestas + entrevistas). 2. Mantener un MVP acotado, simple y centrado en comportamiento, no en exceso de funciones. 3. Lograr que el usuario registre su primer trade en menos de 2 minutos. 4. Establecer criterios formales de control de alcance y priorización. 5. Medir activación (>60%), uso, percepción de utilidad y disposición de pago antes de escalar. |
| Primera decisión que debería tomar la organización | Iniciar la fase de validación inmediatamente mediante un enfoque mixto: aplicación de encuestas a escala en comunidades de trading y realización de entrevistas en profundidad con usuarios del segmento objetivo. Durante la primera semana se debe definir el instrumento de levantamiento, los criterios de segmentación y el reclutamiento de participantes, con el objetivo de obtener evidencia suficiente para validar o refutar el problema antes de avanzar al desarrollo. |

# 15. Rúbrica breve de autoevaluación

| Criterio | Pregunta de control | Nivel logrado (1-5) |
| --- | --- | --- |
| Claridad del problema | ¿El problema está descrito con evidencia y no solo con opiniones? |  |
| Valor | ¿Los beneficios están definidos y son medibles? |  |
| Sostenibilidad | ¿El proyecto considera continuidad, ética y adopción? |  |
| Factibilidad | ¿La solución es realista para el contexto? |  |
| Coherencia integral | ¿Objetivos, alcance, riesgos, roadmap y KPIs conversan entre sí? |  |

# 16. Referencias y fuentes de información

El presente proyecto se sustenta en información proveniente de reportes de la industria, estudios de mercado fintech y análisis del comportamiento del inversionista minorista en Chile y Latinoamérica:

- Chainalysis (2025) – Geography of Cryptocurrency Report
Análisis del mercado cripto global y regional. Reporta que Latinoamérica alcanzó aproximadamente USD 730.000 millones en volumen de transacciones (+60 % interanual), con crecimiento sostenido de usuarios.

- Statista / Informes de mercado fintech (2024–2025)
Datos sobre crecimiento del ecosistema fintech en Latinoamérica, con tasas proyectadas cercanas al 15 % anual (CAGR) y alta participación en inversión de venture capital.

- Finnovista (2024) – Fintech Radar Chile
Identifica más de 300 startups fintech activas en Chile, evidenciando un ecosistema digital en expansión y adopción creciente de soluciones financieras tecnológicas.

- Reportes de brokers regulados (2024–2026)
(IG, Pepperstone, XM, ACY Securities)
Indican que entre el 70 % y 95 % de los traders minoristas pierde dinero, principalmente por errores conductuales como sobreoperación, falta de disciplina y sesgos emocionales.

- Literatura de finanzas conductuales
(Barber & Odean, Kahneman & Tversky)
Evidencia que sesgos como exceso de confianza, aversión a la pérdida y FOMO impactan directamente en la toma de decisiones financieras.

- Comunidades de trading hispanohablantes (2025–2026)
(TradingView, Reddit r/Trading, foros especializados)
Fuente cualitativa sobre comportamiento de usuarios, abandono de herramientas y necesidad de soluciones enfocadas en disciplina operativa.

- Datos de adopción cripto en Chile (Chainalysis, 2025)
Estiman un volumen cercano a USD 23.800 millones, posicionando al país como un mercado relevante dentro de la región.

# 17. Uso de herramientas de apoyo

Para la elaboración del presente informe se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como apoyo en la estructuración, redacción y mejora del contenido. Estas herramientas fueron empleadas como asistencia en la organización de ideas, reformulación de textos y validación conceptual, manteniendo siempre el criterio del autor en la toma de decisiones finales.

El uso de estas herramientas no reemplazó el análisis propio, sino que permitió optimizar la claridad, coherencia y presentación del documento, en línea con buenas prácticas de desarrollo de proyectos.

# 17.1 Referencias

- Project Management Institute (PMI). (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – 7th Edition.

- OpenAI. (2026). ChatGPT (modelo GPT-5.3). Utilizado como herramienta de apoyo para redacción, estructuración y mejora del informe.

- Anthropic. (2026). Claude AI. Referenciado como herramienta comparativa en análisis de capacidades de generación de software.

- Observaciones y validación cualitativa realizadas con traders discrecionales (fuente primaria).

# 17.2 Sección de Prompts

A continuación, se presentan ejemplos de prompts utilizados como apoyo en la elaboración del informe Con el modelo GPT-5.3:

- “Analiza este proyecto SaaS enfocado en traders y mejora la redacción para que sea más profesional y alineada a gestión de proyectos.”

- “Transforma esta idea en una propuesta de valor clara para un informe basado en PMBOK.”

- “Identifica debilidades en este informe y sugiere mejoras para que sea más viable y medible.”

- “Reformula este texto para que tenga un enfoque de proyecto ejecutable, no solo de idea de negocio.”

Por otro lado, esta sección de Prompts fue utilizado con el modelo Sonnet 4.6 versión extended de Claude code:

- "Tengo un proyecto SaaS de trading discrecional y necesito estructurarlo bajo la plantilla PMBoK 8. Analiza el contexto y ayúdame a organizar las secciones del informe."

- "Transforma esta propuesta de negocio en una propuesta de solución formal con alcance, supuestos y entregables medibles."

- "Genera una tabla de riesgos con probabilidad, impacto y plan de respuesta para un proyecto SaaS unipersonal en etapa de validación."

- "Ayúdame a redactar los KPIs y métricas de adopción de forma que sean medibles y coherentes con los objetivos del proyecto."

- "Reformula este análisis de competencia para que encaje en la sección de contexto y oportunidad de un informe de gestión de proyectos."

Estos prompts fueron utilizados de manera iterativa como apoyo en la mejora del documento, manteniendo siempre la revisión y criterio del autor.