# VENTORA

Plan maestro de billing recurrente y expansión LATAM con Mercado Pago

Auditoría del estado actual · Migración desde Webpay/Flow · Suscripciones mensual/anual · Multi-país · QA · Feature freeze

Decisión de producto Reutilizar la lógica de trial, acceso y pagos ya construida; reemplazar el camino comercial de nuevos pagos por Mercado Pago Subscriptions; mantener compatibilidad histórica con Webpay; preparar Ventora para CL, AR, PE, CO, UY y MX; y congelar nuevas funcionalidades cuando este plan cierre.

Versión: 1.0
Fecha: 12 de agosto de 2026
Estado: Documento de implementación / fuente de decisión
Prioridad: Crítica antes del lanzamiento comercial

Objetivo de cierre

Que una empresa pueda registrarse, elegir su país, cotizar en su moneda e impuesto local, contratar Ventora mensual o anual con renovación automática, y que el ciclo de cobro funcione sin intervención manual. Después: feature freeze y marketing.

# 1. Resumen ejecutivo

Conclusión principal Ventora no parte desde cero. Ya existe una base sólida de suscripciones y control de acceso. La implementación correcta no es borrar Webpay y construir otro sistema paralelo: es convertir la feature actual de subscriptions en una capa neutral de proveedor y conectar Mercado Pago como proveedor principal.

La documentación actual confirma que Ventora ya dispone de:

Trial de 7 días por organización. El estado se resuelve en un servicio central y no directamente en la UI.

Estados de acceso. `trial_active`, `trial_expiring`, `trial_expired`, `active`, `past_due`, `cancelled`.

Guards server-side. Las escrituras privadas se bloquean al vencer la cuenta y la lectura básica se conserva.

Pantalla `/cuenta-vencida`. Ya es el punto de activación/renovación.

Webpay Plus anual. Existen hook, servicio, repositorio, rutas de creación/confirmación y hardening de idempotencia.

Ledger `pagos_suscripcion`. Registra intentos de pago y conserva trazabilidad del proveedor.

Snapshot de suscripción en `organization_profile`. Ya alimenta el shell y los guards.

Sobre Flow En los mapas técnicos y documentos vigentes revisados no aparece una integración activa de Flow. Esto no demuestra que no haya código huérfano en el repositorio. Por eso la Fase 0 obliga a buscar `flow`, variables `FLOW_*`, rutas, migraciones, SDKs y dependencias antes de tocar billing.

La estrategia final queda así:

1. Auditar el repositorio real y clasificar Webpay, Flow y cualquier lógica manual existente.

2. Conservar el resolver de estado, guards, modo lectura y UI base de suscripción.

3. Agregar una entidad de suscripción recurrente; mantener `pagos_suscripcion` como historial de cobros.

4. Integrar Mercado Pago Subscriptions primero en Chile con mensual y anual.

5. Procesar cambios por Webhooks verificados; nunca activar una cuenta por retorno del navegador.

6. Agregar país, moneda, locale, impuesto y teléfono por organización.

7. Guardar snapshots regionales en cada cotización para no alterar históricos.

8. Habilitar Mercado Pago por mercado sólo después de validar credenciales reales del país.

9. Cerrar QA, retirar el flujo comercial de Webpay y declarar feature freeze.

# 2. Auditoría: qué tenemos construido hoy

| Área | Estado documentado | Reutilización |
| --- | --- | --- |
| Trial | 7 días por organización; fechas en `organization_profile`. | Reutilizar sin rediseñar. |
| Resolver de estado | `resolveOrganizationSubscriptionState()` calcula estado efectivo. | Debe seguir siendo la única regla central de acceso. |
| Guards | `canAccessPrivatePathWithSubscription()` y `assertSubscriptionAllowsWrite()`. | Reutilizar. No duplicar condiciones en UI/APIs. |
| Modo vencido | Login permitido; lectura básica; escrituras bloqueadas. | Reutilizar. |
| UI de activación | `/cuenta-vencida` + banners de AppShell. | Transformar a selección mensual/anual Mercado Pago. |
| Webpay | Hook, servicio, repositorio y rutas crear/confirmar. | Usar como referencia de idempotencia y migración histórica. |
| Ledger | `pagos_suscripcion` registra intentos Webpay. | Evolucionar a multi-provider/multi-moneda. |
| Mensual | Manual por WhatsApp. | Reemplazar para altas nuevas por recurrencia Mercado Pago. |
| Flow | No encontrado en documentación técnica vigente. | Auditar repo y eliminar/archivar sólo si existe. |
| Internacionalización | Dashboard y varios helpers aún asumen CLP/Chile. | Nueva capa regional obligatoria. |

## 2.1 Archivos ya relevantes

src/features/subscriptions/types/subscription.ts src/features/subscriptions/services/subscription-status.service.ts src/features/subscriptions/services/subscription-route-access.service.ts src/features/subscriptions/hooks/useWebpayPago.ts src/features/subscriptions/repositories/pago-suscripcion.repository.ts src/features/subscriptions/services/webpay-suscripcion.service.ts src/features/organization-profile/* src/components/layout/app-shell.tsx app/(pwa-app)/cuenta-vencida/* app/api/subscriptions/webpay/crear/route.ts app/api/subscriptions/webpay/confirmar/route.ts supabase/migrations/20260525121500_trial_subscriptions_manual_activation.sql supabase/migrations/20260530100000_pagos_suscripcion.sql supabase/migrations/20260531044351_harden_webpay_subscription_payments.sql

## 2.2 Lo que NO debe darse por supuesto

Que el estado real del repositorio coincide al 100% con los mapas de junio. La auditoría de código es obligatoria.

Que `plan_code` esté realmente en `organization_profile`; hay notas históricas que lo proponen, pero el mapa vigente debe contrastarse con el schema real.

Que Flow no exista: sólo puede afirmarse que no aparece en la documentación revisada.

Que una cuenta chilena de Mercado Pago pueda procesar localmente todos los países con las mismas credenciales. La arquitectura debe soportar configuración por mercado.

# 3. Fase 0 - Auditoría real del repositorio (obligatoria)

No implementar todavía La primera ejecución de Codex debe ser sólo lectura y diagnóstico. Si empieza creando tablas o rutas antes de esta auditoría, se arriesga a duplicar lógica ya existente o dejar residuos de Webpay/Flow.

## 3.1 Búsquedas obligatorias

rg -n "webpay¦transbank¦TBK_¦flow\.cl¦FLOW_¦mercadopago¦MERCADOPAGO¦MP_¦pagos_suscripcion¦subscription_status¦billing_period¦payment_method¦amount_clp¦CLP¦es-CL¦IVA¦\+56¦chile-mobile-phone" app src supabase docs package.json find src/features/subscriptions -maxdepth 4 -type f -print find app/api/subscriptions -maxdepth 5 -type f -print rg -n "create table.*pagos_suscripcion¦alter table.*pagos_suscripcion¦organization_profile.*subscription" supabase/migrations rg -n '"(transbank¦flow¦mercadopago)' package.json package-lock.json

## 3.2 Entregable de auditoría

| Clasificación | Qué debe listar Codex |
| --- | --- |
| ACTIVO | Código realmente usado en producción y rutas alcanzables. |
| REUTILIZABLE | Servicios, guards, repositorios, tipos y tests que conviene conservar. |
| LEGACY | Webpay/Flow que debe mantenerse sólo por compatibilidad histórica. |
| HUÉRFANO | Código sin imports/rutas/migraciones vigentes. No borrar hasta comprobar referencias. |
| FALTA | Huecos necesarios para recurrencia real y multi-país. |

## 3.3 Gate de salida

Schema real de `organization_profile` confirmado.

Schema y constraints reales de `pagos_suscripcion` confirmados.

Listado completo de rutas Webpay/Flow confirmado.

Dependencias npm de pagos confirmadas.

Tests de subscriptions identificados.

Baseline `lint + tests + build` verde antes de cambiar nada.

# 4. Arquitectura objetivo

La arquitectura objetivo conserva la feature actual de `subscriptions` y agrega un adaptador de proveedor. No se crea un segundo sistema `billing` paralelo.

UI /cuenta-vencida + Mi plan ¦ v subscriptions service / lifecycle ¦ +--> subscription-status.service.ts (acceso Ventora) ¦ +--> provider adapter ¦ +--> MercadoPagoProvider [nuevo, principal] +--> WebpayLegacyProvider [sólo histórico/transición] ¦ +--> repositories ¦ +--> suscripciones_organizacion [fuente de verdad recurrente] +--> pagos_suscripcion [ledger de cobros] +--> organization_profile [proyección rápida para guards]

Regla de arquitectura `organization_profile` sigue siendo una proyección eficiente para saber si la organización puede operar. No debe convertirse en el único ledger de billing. La fuente de verdad del ciclo recurrente debe ser una entidad de suscripción; cada cobro vive en `pagos_suscripcion`.

## 4.1 Responsabilidades

| Componente | Responsabilidad |
| --- | --- |
| `subscription-status.service.ts` | Resolver acceso de Ventora desde el snapshot efectivo; no llamar Mercado Pago. |
| `subscription-lifecycle.service.ts` | Traducir eventos provider -> estado canónico -> proyección `organization_profile`. |
| `MercadoPagoProvider` | Crear/consultar/cancelar/reactivar suscripciones y consultar pagos. |
| `suscripciones_organizacion` | Estado recurrente actual por organización/proveedor. |
| `pagos_suscripcion` | Historial inmutable de intentos/cobros/reembolsos. |
| Webhook route | Verificar firma, recuperar recurso desde MP y delegar al lifecycle. |
| UI | Mostrar estado y acciones; nunca decidir si un pago es válido. |

# 5. Modelo de datos propuesto

## 5.1 Nueva tabla `suscripciones_organizacion`

id bigint identity primary key organization_id bigint not null FK organizations(id) provider text not null -- mercadopago ¦ webpay_plus ¦ manual provider_subscription_id text provider_plan_id text plan_code text not null billing_period text not null -- monthly ¦ yearly country_code char(2) not null currency_code char(3) not null amount numeric(14,2) not null status text not null -- pending ¦ active ¦ paused ¦ past_due ¦ cancelled provider_status text current_period_start timestamptz current_period_end timestamptz next_payment_at timestamptz cancel_at_period_end boolean default false cancelled_at timestamptz external_reference text not null creado_en timestamptz actualizado_en timestamptz eliminado_en timestamptz

Unique parcial recomendado sobre `(provider, provider_subscription_id)` cuando no sea null.

Unique sobre `external_reference` o scope equivalente generado por Ventora.

RLS: lectura propia por `organization_id`; inserts/updates únicamente server/service_role.

No guardar credenciales de Mercado Pago en esta tabla.

## 5.2 Evolución de `pagos_suscripcion`

| Campo actual / nuevo | Decisión |
| --- | --- |
| `amount_clp` | No eliminar inicialmente. Backfill a un nuevo `amount numeric(14,2)` y deprecar después. |
| `currency` | Normalizar a `currency_code char(3)` manteniendo compatibilidad temporal. |
| `billing_period` | Ampliar constraint de `yearly` a `monthly ¦ yearly`. |
| `payment_provider` | Ampliar a `webpay_plus ¦ mercadopago ¦ manual_*`. |
| `subscription_id` | Agregar FK opcional a `suscripciones_organizacion`. |
| `provider_payment_id` | Agregar para idempotencia de cobros Mercado Pago. |
| `provider_token` / `buy_order` | Mantener por Webpay legacy; no reutilizar con semántica distinta. |
| `provider_response` | Conservar sólo payload sanitizado/minimizado; evitar datos sensibles innecesarios. |

## 5.3 `organization_profile` como proyección de acceso

Conservar y actualizar desde un único servicio:

subscription_status trial_started_at / trial_ends_at subscription_started_at / subscription_ends_at plan_type (legacy si ya existe) plan_code (si el schema real ya lo tiene; si no, agregarlo de forma segura) billing_period payment_method last_payment_at founder_price_locked

No borrar columnas legacy durante el lanzamiento Primero lograr compatibilidad Mercado Pago + usuarios existentes. La limpieza destructiva de columnas/rutas se hace sólo después de observar producción y confirmar que no existen clientes activos dependientes de Webpay.

# 6. Mercado Pago Subscriptions - diseño de integración

Para Ventora, los planes asociados son una buena opción porque el producto vende configuraciones repetibles de precio + periodicidad. Mercado Pago expone `preapproval_plan` para planes y `preapproval` para suscripciones.

## 6.1 Mercados de la primera versión

| País | Código | Billing MP | Estado de producto |
| --- | --- | --- | --- |
| Chile | CL | Soportado | Primero en producción |
| Argentina | AR | Soportado | Habilitar después de CL |
| Perú | PE | Soportado | Habilitar después de CL |
| Colombia | CO | Soportado | Habilitar después de CL |
| Uruguay | UY | Soportado | Habilitar después de CL |
| México | MX | Soportado | Habilitar después de CL |
| Bolivia | BO | Fuera del alcance actual | No implementar |
| Paraguay | PY | Fuera del alcance actual | No implementar |

## 6.2 Flujo de alta

Usuario elige plan + mensual/anual ¦ v POST /api/subscriptions/mercadopago/create ¦ +--> auth + organization_id +--> validar que no exista suscripción activa duplicada +--> resolver precio oficial por país/plan/período +--> crear/obtener suscripción MP +--> persistir suscripciones_organizacion = pending +--> devolver init_point / URL segura ¦ v Mercado Pago / autorización del comprador ¦ v Return URL -> sólo pantalla "Estamos confirmando" ¦ v Webhook firmado -> consultar recurso real en MP -> lifecycle -> active

## 6.3 Webhooks obligatorios

`subscription_preapproval`. Alta y actualizaciones de la suscripción.

`subscription_authorized_payment`. Creación/actualización del pago recurrente de una suscripción.

`payment` (recomendado). Estado del pago cuando sea útil como fuente adicional de reconciliación.

Seguridad del webhook Validar `x-signature` y `x-request-id` con el secret de Mercado Pago. Después de validar el origen, no confiar sólo en el JSON recibido: consultar el recurso notificado en la API oficial y procesar el estado recuperado.

## 6.4 Idempotencia

Unique de `provider_subscription_id` evita duplicar suscripciones.

Unique de `provider_payment_id` evita duplicar cobros en el ledger.

El webhook debe ser seguro ante repeticiones y eventos fuera de orden: siempre reconciliar contra el estado actual del recurso en Mercado Pago.

No extender `subscription_ends_at` dos veces por el mismo pago.

El precio nunca viene confiado desde el frontend: se resuelve server-side por catálogo de Ventora.

## 6.5 Estados canónicos

| Proveedor / situación | Estado billing interno | Acceso Ventora |
| --- | --- | --- |
| Suscripción creada, no confirmada | pending | Trial o modo actual; no activar por retorno |
| Suscripción autorizada | active | Active |
| Pago recurrente aprobado | active | Mantener/renovar período |
| Cobro rechazado | past_due | Gracia configurable; después modo lectura |
| Pausada | paused | Definir como no renovable; acceso según período pagado |
| Cancelada | cancelled | Acceso hasta `current_period_end`; luego lectura |
| Refund/chargeback | review/past_due | No asumir; política explícita y registro de incidente |

## 6.6 Reintentos y gracia

Ventora no debe crear un cron propio para “volver a cobrar” tarjetas. Mercado Pago gestiona el cobro recurrente según la suscripción. Ventora reacciona a eventos y mantiene una ventana de gracia configurable para no bloquear al maestro en el primer rechazo.

BILLING_GRACE_HOURS = 72 # recomendación inicial, configurable approved -> active rejected -> past_due + grace approved durante grace -> active expira grace sin recuperación -> modo lectura

# 7. Migración desde Webpay y posible Flow

Migración sin corte No se migran tarjetas ni se “convierten” transacciones Webpay. Se conserva la vigencia ya pagada y el cliente se incorpora a Mercado Pago en su próxima renovación.

1. Nuevas altas: Mercado Pago una vez que Chile esté validado.

2. Clientes activos Webpay: conservan `subscription_ends_at` actual.

3. Clientes mensuales manuales: conservan acceso actual y reciben opción de suscripción Mercado Pago al siguiente ciclo.

4. Rutas Webpay permanecen accesibles sólo si todavía hay callbacks/pagos pendientes durante una ventana de transición.

5. La UI deja de promocionar Webpay cuando Mercado Pago esté estable.

6. Después de una ventana de observación, se deshabilita la creación de nuevas transacciones Webpay, pero se conserva el historial y código de lectura/reconciliación necesario.

7. Flow: si Fase 0 encuentra código, clasificarlo. Si nunca tuvo pagos productivos, eliminar tras tests. Si existen registros reales, conservar ledger e identificadores históricos.

## 7.1 Qué conservar de Webpay

Buenas prácticas de idempotencia ya implementadas.

Ledger histórico `pagos_suscripcion`.

Manejo server-side y `service_role` para escrituras sensibles.

Protección contra doble pago accidental en la UI.

Tests que cubran acceso y actualización de `organization_profile`.

# 8. Multi-país: modelo regional de Ventora

Separar dos dominios 1) Región de las cotizaciones que el maestro emite a sus clientes. 2) Billing de la suscripción Ventora. Comparten `country_code` como contexto, pero no comparten lógica tributaria ni precios.

## 8.1 Campos por organización

country_code char(2) -- CL, AR, PE, CO, UY, MX currency_code char(3) -- CLP, ARS, PEN, COP, UYU, MXN locale text -- es-CL, es-AR, etc. timezone text phone_country_code text tax_label text -- IVA / IGV tax_rate_default numeric(5,2) tax_id_label text -- RUT / CUIT / RUC / NIT / RFC... regional_config_version integer -- opcional, útil para auditoría

## 8.2 Presets iniciales

| País | Moneda | Locale | Impuesto default | Tasa estándar* | Tel. | TZ default |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chile | CLP | es-CL | IVA | 19% | +56 | America/Santiago |
| Argentina | ARS | es-AR | IVA | 21% | +54 | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Perú | PEN | es-PE | IGV | 18% | +51 | America/Lima |
| Colombia | COP | es-CO | IVA | 19% | +57 | America/Bogota |
| Uruguay | UYU | es-UY | IVA | 22% | +598 | America/Montevideo |
| México | MXN | es-MX | IVA | 16% | +52 | America/Mexico_City |

* Presets de conveniencia, no asesoría tributaria. Deben ser editables por empresa y revisarse antes de activar cada mercado. Existen tasas especiales/exenciones según actividad y jurisdicción.

## 8.3 Fuente de configuración

src/features/organization-region/ config/country-presets.ts services/currency-format.service.ts services/tax-presentation.service.ts services/phone-normalization.service.ts types/organization-region.ts

Alternativa: integrar estos helpers dentro de `organization-profile` si crear una feature nueva aporta más estructura que valor. No crear un sistema i18n enorme: el objetivo es regionalizar formatos y datos de negocio.

## 8.4 Formato monetario

new Intl.NumberFormat(locale, { style: "currency", currency: currencyCode, maximumFractionDigits: currencyMinorDigits, }).format(amount)

Eliminar formateadores CLP duplicados del dominio.

No concatenar `$`, `S/`, `CLP`, etc. manualmente.

El valor persistido debe ser numérico + `currency_code`.

Cada país puede tener 0 o 2 decimales; el formatter lo resuelve por configuración/ISO.

## 8.5 Teléfonos y WhatsApp

Reemplazar helpers exclusivos de Chile por normalización E.164 con país de la organización/lead.

Usar una librería robusta (por ejemplo `libphonenumber-js`) en vez de cadenas `if country`.

No transformar números históricos en masa sin validación.

WhatsApp debe recibir el número normalizado internacionalmente.

# 9. Snapshots regionales en cotizaciones

Regla histórica Una cotización emitida con CLP + IVA 19% o PEN + IGV 18% no puede cambiar porque el administrador modifique después el país o impuesto de la empresa.

## 9.1 Snapshot recomendado

cotizaciones.country_code_snapshot cotizaciones.currency_code cotizaciones.locale_snapshot cotizaciones.tax_label cotizaciones.tax_rate cotizaciones.tax_included -- sólo si el flujo actual necesita distinguirlo # `iva` puede mantenerse como nombre interno legacy del monto de impuesto # siempre que la presentación use tax_label y no exponga semántica chilena.

## 9.2 Regla de cambio de país

Antes de la primera cotización: el admin puede corregir país libremente.

Después de existir documentos: mostrar advertencia explícita.

El cambio afecta sólo nuevas cotizaciones.

Los históricos conservan snapshot y formato original.

# 10. Precios de Ventora por mercado

No convertir automáticamente $79.990 CLP a otra moneda usando FX diario. El precio SaaS es una decisión comercial por mercado.

BillingMarketConfig { countryCode: "CL", currencyCode: "CLP", enabled: true, plans: { founder_full: { monthly: { amount: 8990, providerPlanId: "..." }, yearly: { amount: 79990, providerPlanId: "..." } }, quote_only: { yearly: { amount: 59990, providerPlanId: "..." } } } }

V1: catálogo en configuración server-side versionada; no construir un panel admin de pricing.

El `providerPlanId` puede variar por país y entorno.

No habilitar un mercado hasta tener credenciales productivas y plan IDs validados.

Mantener combinaciones comerciales actuales; no inventar un plan mensual de `quote_only` si no se vende.

# 11. Credenciales y configuración por país

MERCADOPAGO_CL_ACCESS_TOKEN= MERCADOPAGO_CL_WEBHOOK_SECRET= MERCADOPAGO_AR_ACCESS_TOKEN= MERCADOPAGO_AR_WEBHOOK_SECRET= MERCADOPAGO_PE_ACCESS_TOKEN= ... # Los plan IDs NO son secretos; pueden resolverse desde config server-side. # Nunca enviar Access Token o webhook secret al navegador.

Gate de mercado Mercado Pago documenta Suscripciones en AR, BR, CL, CO, MX, PE y UY. Eso no equivale a afirmar que una sola cuenta chilena sirva como cuenta vendedora local en todos. `enabled=true` sólo después de validar la configuración comercial/productiva de ese mercado.

# 12. Plan de implementación por fases

| Fase | Objetivo | Salida obligatoria |
| --- | --- | --- |
| 0 | Auditoría del repo | Inventario real + baseline verde |
| 1 | Core recurrente / schema | Modelo neutral, sin UI nueva |
| 2 | Mercado Pago Chile | Alta mensual/anual + webhook seguro |
| 3 | Lifecycle + Mi plan | Cancelar, recuperar, past_due, lectura |
| 4 | Regionalización | País/moneda/locale/impuesto/teléfono |
| 5 | Snapshots de cotización | Históricos inmutables + PDF/WhatsApp correctos |
| 6 | Mercado Pago multi-país | AR/PE/CO/UY/MX preparados y activables |
| 7 | QA + limpieza + freeze | Webpay oculto para nuevas altas; marketing |

## 12.1 Fase 1 - Core recurrente y schema

Crear `suscripciones_organizacion`.

Evolucionar `pagos_suscripcion` sin borrar campos Webpay.

Alinear tipos TypeScript y mappings Supabase.

Crear contrato `SubscriptionProvider` o equivalente dentro de `src/features/subscriptions`.

Crear `subscription-lifecycle.service.ts` como único escritor de la proyección de acceso.

Sin Mercado Pago todavía. Sin cambios comerciales visibles.

Gate `lint`, tests y build verdes; usuarios actuales mantienen exactamente su acceso.

## 12.2 Fase 2 - Mercado Pago Chile

Crear provider Mercado Pago server-side.

Crear mensual y anual para combinaciones comerciales vigentes.

Crear ruta de alta y return page.

Crear Webhook y validar firma.

Consultar recurso real en MP antes de mutar Ventora.

Persistir suscripción + pagos con idempotencia.

Actualizar `/cuenta-vencida` para nuevas altas en Chile.

Gate Test de alta mensual, alta anual, webhook repetido, refresh de return, pago rechazado y cancelación. Ningún estado se activa por query string.

## 12.3 Fase 3 - Lifecycle + “Mi plan”

Pantalla simple `Configuración > Mi plan` o reutilización limpia de `/cuenta-vencida` para activos.

Mostrar plan, período, estado, próximo cobro/período vigente.

Cancelar renovación / cancelar suscripción según política elegida.

Acceso hasta final del período ya pagado.

Mapeo `past_due` con gracia y recuperación automática al recibir pago aprobado.

Bloqueo de compras duplicadas si ya hay una suscripción activa.

## 12.4 Fase 4 - Regionalización

País obligatorio al completar cuenta.

Guardar defaults regionales en organización.

Formateadores de moneda/fecha/impuesto centralizados.

Reemplazar CLP/IVA/+56 hardcodeados en superficies activas.

No traducir todo Ventora ni construir facturación electrónica.

## 12.5 Fase 5 - Snapshots y canales

Snapshot regional al crear cotización.

PDF cliente muestra moneda/impuesto del snapshot.

Presupuesto público muestra el mismo snapshot.

WhatsApp y teléfonos internacionales funcionan por E.164.

Dashboard y listados usan moneda de la organización/documento correspondiente.

## 12.6 Fase 6 - Multi-país de billing

Config por mercado para AR/PE/CO/UY/MX.

Precio deliberado por país, no FX automático.

Credenciales, webhook secret y provider plan IDs por mercado.

Mercado deshabilitado hasta completar prueba productiva mínima.

Activación comercial progresiva: CL -> PE/CO -> AR/UY -> MX (orden modificable por estrategia).

## 12.7 Fase 7 - Limpieza y feature freeze

Ocultar Webpay de nuevas altas.

Mantener confirmaciones/historial legacy durante ventana de transición.

Eliminar Flow huérfano sólo si la auditoría confirma cero dependencia productiva.

Actualizar mapas del agente y handoff.

Congelar features y mover ideas nuevas a backlog.

Cambiar foco operativo a marketing, demos, soporte y conversión.

# 13. Mapa de archivos objetivo

| Zona | Acción prevista |
| --- | --- |
| `src/features/subscriptions/types/` | Extender tipos a recurrente, multi-provider y multi-moneda. |
| `src/features/subscriptions/services/subscription-status.service.ts` | Conservar resolución de acceso; quitar precios hardcodeados si existen. |
| `src/features/subscriptions/services/subscription-route-access.service.ts` | Conservar; alimentar con snapshot actualizado. |
| `src/features/subscriptions/services/subscription-lifecycle.service.ts` | NUEVO: traducción provider -> estado Ventora. |
| `src/features/subscriptions/providers/mercadopago/` | NUEVO: API/client/provider. |
| `src/features/subscriptions/repositories/` | Agregar repo de suscripción; evolucionar ledger. |
| `app/api/subscriptions/mercadopago/*` | Alta, webhook, cancelación/consulta si se requieren. |
| `app/(pwa-app)/cuenta-vencida/*` | CTAs Mercado Pago; mantener modo lectura. |
| `app/(pwa-app)/configuracion/*` | País/region y Mi plan. |
| `src/features/organization-profile/*` | Mapear configuración regional + snapshot de suscripción. |
| `src/features/cotizaciones/*` | Crear/leer snapshot regional. |
| `src/utils/cotizacion-pdf.ts` | Presentar moneda/impuesto del documento, no defaults actuales. |
| `src/utils/whatsapp.ts` | Eliminar dependencia chilena directa. |
| `src/utils/chile-mobile-phone.ts` | Deprecar/reemplazar por normalizador internacional si sigue activo. |
| `docs/agent-map/*` | Actualizar routes/features/data model/changelog. |

# 14. Matriz de QA obligatoria

| Caso | Esperado |
| --- | --- |
| Trial Chile | 7 días y escritura permitida. |
| Mensual MP aprobado | `active`; período mensual correcto; ledger 1 pago. |
| Anual MP aprobado | `active`; período anual correcto; ledger 1 pago. |
| Return URL sin webhook | No activa por sí sola; muestra confirmación pendiente. |
| Webhook duplicado | No duplica pago ni extiende dos veces. |
| Evento fuera de orden | Reconciliación termina en estado actual real del provider. |
| Pago rechazado | `past_due` + gracia; luego lectura si no recupera. |
| Pago recuperado | Vuelve a `active` automáticamente. |
| Cancelación | No se cobra de nuevo; acceso respeta período ya pagado. |
| Doble click en contratar | No crea dos suscripciones. |
| Usuario Webpay activo | No pierde acceso al desplegar Mercado Pago. |
| Usuario Perú | PEN + es-PE + IGV default; teléfono +51. |
| Usuario Colombia | COP + es-CO + IVA default; teléfono +57. |
| Cotización histórica | No cambia al editar región de empresa. |
| PDF público | Misma moneda/impuesto que snapshot. |
| WhatsApp internacional | Número E.164 válido y sin prefijo Chile forzado. |

## 14.1 Tests automatizados mínimos

Mapper de estados Mercado Pago -> canonical billing status.

Lifecycle idempotente para pago aprobado duplicado.

Guard de suscripción con `active`, `past_due`, `cancelled` y período vigente.

Webhook signature inválida -> 401.

Webhook válido + recurso inexistente -> no mutar DB.

Frontend no puede enviar amount arbitrario.

Formatter de monedas por cada país soportado.

Snapshot de cotización no cambia al modificar organization_profile.

Normalización telefónica internacional.

# 15. Seguridad y confiabilidad

| Riesgo | Control requerido |
| --- | --- |
| Webhook falso | Validar `x-signature` + secret y consultar recurso real en API. |
| Precio manipulado | Resolver monto server-side desde catálogo. |
| Cross-tenant | Toda operación parte de auth y `organization_id`; validar external_reference. |
| Doble cobro lógico | Unique IDs provider + lifecycle idempotente. |
| Credenciales filtradas | Access tokens/secret sólo server-side y env/secret store. |
| Payload sensible | No registrar respuestas completas sin sanitizar. |
| DB write cliente | Billing sensible sólo service_role/server. |
| Evento perdido | Reconciliación consultable + logs; posibilidad de resync manual por suscripción. |
| Proveedor caído | No borrar acceso vigente sólo por timeout; conservar estado conocido y registrar incidente. |

## 15.1 Observabilidad mínima

Log estructurado por `organization_id`, `provider`, `provider_subscription_id`, `topic`, `resource_id` y resultado; nunca tarjeta/datos sensibles.

Contadores: altas, pagos approved/rejected, webhooks inválidos, eventos no resueltos, past_due, recuperaciones.

Vista admin o query operativa simple para buscar una suscripción por organización/proveedor.

Alerta si el endpoint webhook empieza a devolver 5xx de forma sostenida.

# 16. Estrategia de despliegue y rollback

1. Deploy schema aditivo primero. No eliminar columnas Webpay.

2. Deploy código capaz de leer old + new schema.

3. Habilitar Mercado Pago detrás de flag `MERCADOPAGO_BILLING_ENABLED=false`.

4. Probar con cuenta interna/test.

5. Habilitar sólo Chile.

6. Observar webhooks y ledger.

7. Recién después ocultar Webpay para nuevas altas.

8. Si MP falla, desactivar flag: usuarios Webpay existentes y acceso actual siguen funcionando.

# 17. Definition of Done y feature freeze

Ventora queda “lista para marketing” cuando: Un usuario de un mercado habilitado crea su empresa, obtiene defaults regionales correctos, crea cotizaciones con moneda/impuesto correctos, contrata mensual o anual mediante Mercado Pago, su renovación se procesa por eventos sin intervención manual, y un cambio posterior de configuración no altera documentos históricos.

Chile recurrente en producción y observado.

Arquitectura regional funcionando.

Mercados adicionales preparados y habilitables por config.

Webpay no es CTA de nuevas altas.

Flow resuelto (eliminado, archivado o documentado).

No hay hardcodes críticos CLP/IVA/+56 en superficies activas.

QA de PDF/WhatsApp/cotización/suscripción completo.

Mapas técnicos actualizados.

Backlog separado para cualquier idea nueva.

Después de este punto, el KPI principal deja de ser “funcionalidades terminadas” y pasa a ser adquisición, activación, conversión a pago, retención y soporte.

# 18. Prompts de Codex por fase

Usar un prompt por fase. No entregar todas las fases a un agente en una sola ejecución.

## 18.1 Prompt Fase 0 - Auditoría

Necesito auditar la implementación real de pagos/suscripciones de Ventora antes de modificar código. No implementes nada todavía. Lee AGENTS.md y docs/agent-map relevantes. Después inspecciona únicamente lo necesario para identificar: - trial y subscription state actual; - Webpay Plus actual; - cualquier rastro de Flow; - pagos_suscripcion y organization_profile; - rutas/API/hook/services/repositorios de pagos; - tests y env vars; - hardcodes CLP/IVA/+56 relevantes. Clasifica cada pieza como ACTIVA, REUTILIZABLE, LEGACY, HUÉRFANA o FALTA. Confirma el schema real desde migraciones/current_schema, no sólo docs. Corre baseline lint + tests + build. Entrégame un informe corto con: 1) estado real; 2) archivos/tablas exactos; 3) qué reutilizar; 4) qué no tocar; 5) inconsistencias docs vs código; 6) plan mínimo para Fase 1. No hagas migraciones ni cambios todavía.

## 18.2 Prompt Fase 1 - Core recurrente

Implementa sólo el core recurrente neutral de proveedor, usando el resultado aprobado de la Fase 0. Objetivos: - reutilizar src/features/subscriptions, no crear un billing paralelo; - agregar entidad suscripciones_organizacion; - evolucionar pagos_suscripcion de forma aditiva para monthly/yearly, multi-provider y multi-moneda; - mantener campos Webpay legacy; - crear contrato/provider abstraction y subscription-lifecycle.service.ts; - organization_profile sigue siendo proyección de acceso para guards; - no integrar Mercado Pago todavía; - no cambiar la UX comercial todavía. Mantener organization_id, RLS, soft delete y service_role para writes sensibles. No borrar datos/columnas legacy. Agregar tests de tipos/repos/lifecycle. Actualizar docs del agent-map si cambia schema/feature. Correr lint + tests + build.

## 18.3 Prompt Fase 2 - Mercado Pago Chile

Integra Mercado Pago Subscriptions sólo para Chile sobre el core aprobado. Usa documentación oficial actual de Mercado Pago. Implementa mensual y anual únicamente para combinaciones de planes comerciales vigentes. Requisitos: - provider server-side dentro de src/features/subscriptions/providers/mercadopago; - monto y moneda resueltos server-side; - crear suscripción y guardar provider_subscription_id/provider_plan_id; - return URL nunca activa la cuenta; - webhook valida x-signature/x-request-id; - después de validar firma, consultar recurso real en Mercado Pago; - procesar subscription_preapproval y subscription_authorized_payment; payment si aporta reconciliación; - idempotencia por IDs provider; - lifecycle actualiza suscripción, ledger y proyección organization_profile; - impedir doble suscripción activa; - conservar Webpay para clientes legacy. UI: /cuenta-vencida usa Mercado Pago para nuevas altas Chile. No habilitar otros países todavía. Tests: aprobado, rechazado, webhook duplicado, firma inválida, refresh return, doble click. Correr lint + tests + build.

## 18.4 Prompt Fase 3 - Lifecycle y Mi plan

Cierra el lifecycle operacional de suscripciones Mercado Pago. Agregar una UI compacta "Mi plan" para admin: - plan; - mensual/anual; - estado; - período vigente / próximo cobro disponible; - cancelar renovación/suscripción; - feedback de past_due. Reglas: - cancelar no elimina inmediatamente acceso ya pagado; - past_due usa una gracia configurable; - un pago posterior aprobado recupera active; - no crear cron para volver a cobrar tarjetas: reaccionar a Mercado Pago; - no permitir comprar otra suscripción si ya hay una activa; - mantener modo lectura actual al vencer. No tocar multi-país todavía. Correr tests + lint + build.

## 18.5 Prompt Fase 4/5 - Región + snapshots

Implementa regionalización de Ventora sin convertirla en un sistema fiscal. Países V1: CL, AR, PE, CO, UY, MX. Guardar por organización: country_code, currency_code, locale, timezone, phone_country_code, tax_label, tax_rate_default, tax_id_label. Crear presets editables y formatters centralizados con Intl.NumberFormat. Buscar y reemplazar hardcodes de dominio CLP, es-CL, IVA 19 y +56 en superficies activas. No hacer ifs de moneda dispersos. Cotizaciones nuevas deben guardar snapshot: country_code, currency_code, locale, tax_label, tax_rate. Históricas nunca cambian al editar la empresa. Mantener la columna iva si renombrarla rompe demasiado; sólo cambiar la presentación. Reemplazar normalización telefónica chilena por E.164 internacional. Actualizar PDF cliente, presupuesto público y WhatsApp con snapshot/region. No implementar facturación electrónica, DTE ni integraciones fiscales. Correr tests por país + lint + build.

## 18.6 Prompt Fase 6/7 - Multi-país + freeze

Prepara Mercado Pago por mercado usando la integración ya validada en Chile. Mercados: AR, PE, CO, UY, MX. No habilitar Bolivia/Paraguay/Brasil. Crear configuración server-side por country: - currency; - precios comerciales deliberados; - provider_plan_id mensual/anual; - credentials/webhook secret resueltos sólo server-side; - enabled flag. No usar FX automático para precios de Ventora. No asumir que credenciales chilenas sirven para otros países. Un mercado sólo puede enabled=true cuando tenga credenciales productivas y pruebas completas. Después: - ocultar Webpay para nuevas altas; - mantener historial/compatibilidad legacy; - resolver cualquier Flow huérfano encontrado en Fase 0; - actualizar agent-map y docs; - correr matriz QA final; - declarar feature freeze y mover cualquier idea nueva a backlog. No agregar ninguna feature fuera de billing/región/cleanup.

# 19. Fuentes verificadas y notas de alcance

Fuentes internas revisadas:

`FEATURES_MAP.md`: feature Trial y Suscripción Híbrida, rutas/servicios Webpay y estados.

`DATA_MODEL_MAP.md`: `organization_profile`, `pagos_suscripcion`, RLS y campos actuales.

`CHANGELOG_AGENT_MAP.md`: integración Webpay 30-05-2026 y hardening 31-05-2026.

`ROUTES_MAP.md`: `/cuenta-vencida` y riesgos de doble pago / modo lectura.

Notas históricas de implementación Webpay recuperadas del File Library para distinguir diseño planeado vs estado documentado.

Fuentes oficiales externas verificadas al 12-08-2026:

Mercado Pago - Getting started / availability by country: abrir fuente oficial

Mercado Pago - Subscriptions overview: abrir fuente oficial

Mercado Pago - Suscripciones con plan asociado: abrir fuente oficial

Mercado Pago - Notifications / subscription topics: abrir fuente oficial

Mercado Pago - Webhooks / signature validation: abrir fuente oficial

Mercado Pago - Subscription management: abrir fuente oficial

SII Chile - tasa IVA 19%: abrir fuente oficial

ARCA Argentina - IVA / ley y alícuota general: abrir fuente oficial

SUNAT Perú - IGV 18% para 2026: abrir fuente oficial

DIAN Colombia - tarifa general IVA 19%: abrir fuente oficial

DGI Uruguay - tasa básica IVA 22%: abrir fuente oficial

SAT México - referencias tasa IVA 16%: abrir fuente oficial

Límite tributario Las tasas del documento se usan únicamente como defaults de interfaz. Ventora no debe presentarlas como asesoría tributaria ni inferir obligaciones fiscales del taller. Antes de activar comercialmente un país, revisar el preset y mantenerlo editable.

# 20. Decisión final

No volver a abrir producto después de este plan salvo bugs, compliance imprescindible o feedback repetido de clientes pagos.

El orden operativo después del feature freeze debe ser: ventas y marketing -> activación de trials -> soporte -> medición de conversión -> sólo entonces cambios de producto basados en evidencia.